FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Sistema de geodirección de salas de clases en la Universidad Arturo Prat mediante brújula digital y geolocalización

Taller de Innovación TI

INTEGRANTES:

Joaquin Ortiz

Alexander Farias

Sebastian Huanchicay

IQUIQUE-CHILE

2025

Índice de contenidos

1.	Resumen Ejecutivo	2

2.	Introducción	3

3.	Objetivos del Proyecto	3

3.1 Objetivo General	3

3.2 Objetivos Específicos	3

4.	Levantamiento de Requerimientos	4

4.1.1 Requerimientos Funcionales	4

4.1.2 Requerimientos de Calidad (No Funcionales)	5

4.1.3 Restricciones	5

5.	Especificación de Requerimientos	6

6.	Métricas de Éxito	9

7.	Metodología	9

7.1 Fundamentos de la elección:	10

7.2 Roles en el proyecto:	10

8.	Cronograma	10

9.    Plan de Pruebas Inicial	11

10. Conclusiones y Próximos Pasos	13

10.1 Conclusiones	13

10.2 Próximos Pasos	14

### Resumen Ejecutivo

La localización de salas de clases constituye una de las principales dificultades que enfrentan estudiantes nuevos, alumnos en jornada nocturna y visitantes de la Universidad Arturo Prat, sede Iquique. Esta problemática genera pérdidas de tiempo, retrasos en las actividades académicas y desorganización en el flujo dentro del campus. Actualmente, la institución no cuenta con un sistema tecnológico que permita orientar de manera eficiente a los usuarios hacia sus salas, por lo que se depende de señalética limitada o de apoyo de personal no especializado.

Con el objetivo de resolver esta necesidad, se propone el desarrollo de un sistema de geodirección basado en geolocalización y brújula digital integrada. La solución permitirá ingresar el nombre o código de la sala y obtener, en tiempo real, la dirección y distancia hacia el destino, junto con información del edificio y el piso correspondiente.

Este proyecto busca mejorar la experiencia universitaria, optimizar el uso del tiempo académico y posicionar a la UNAP como referente en innovación tecnológica aplicada a la educación superior.

### Introducción

La Universidad Arturo Prat, sede Iquique, concentra una amplia población estudiantil que asiste en distintas jornadas (diurna y nocturna) y que se distribuye en diversos edificios del campus Playa Brava. Un problema recurrente identificado en esta institución es la dificultad para localizar las salas de clases, especialmente en estudiantes que ingresan por primera vez y en quienes cursan estudios en horario nocturno, ya que cuentan con menor apoyo administrativo y personal de orientación. Esta situación provoca desorganización, retrasos en el inicio de las clases y pérdida de tiempo valioso para la comunidad académica.

El proyecto propone una solución tecnológica de geodirección que facilite la orientación dentro del campus universitario. Mediante un sistema web con integración de geolocalización y una brújula digital, el usuario podrá ingresar el nombre o código de la sala de clases y recibir instrucciones en tiempo real sobre cómo llegar, incluyendo la distancia y la ubicación exacta en edificio y piso.

Los objetivos generales de este informe son presentar la problemática detectada, justificar la relevancia del proyecto y detallar la propuesta de solución. De manera específica, se busca describir la estructura técnica del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, el plan de trabajo y las pruebas iniciales que permitirán validar la factibilidad de la propuesta.

### Objetivos del Proyecto

### 3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de geodirección para la Universidad Arturo Prat, sede Iquique, que permita a estudiantes y visitantes localizar de manera rápida y precisa las salas de clases mediante el uso de geolocalización y brújula digital integrada, mejorando así la experiencia universitaria y reduciendo retrasos en las actividades académicas.

### 3.2 Objetivos Específicos

- Analizar la problemática actual de desorientación de estudiantes y visitantes dentro del campus universitario, identificando los principales factores que generan retrasos.

- Diseñar la arquitectura del sistema de geodirección, definiendo sus módulos principales, requisitos funcionales y no funcionales.

- Implementar un prototipo funcional que permita ingresar el nombre o código de una sala y muestre la ruta hacia ella en tiempo real.

- Validar la solución propuesta mediante pruebas iniciales con usuarios, evaluando su usabilidad, eficacia y precisión.

- Proyectar la escalabilidad del sistema, considerando la integración de funcionalidades adicionales como realidad aumentada y el uso de tótems interactivos en futuras etapas.

### Levantamiento de Requerimientos

Un requerimiento es una necesidad o condición que el sistema debe cumplir para entregar valor. Debe ser verificable, no ambiguo y trazable.

4.1 Tipos de Requerimientos para el Sistema de Geodirección de Salas

### 4.1.1 Requerimientos Funcionales

1. Búsqueda de sala por nombre o código
 El sistema permitirá que estudiantes y docentes ingresen el nombre o código de una sala (ejemplo: “CM4”) en un campo de búsqueda, con el fin de obtener la ruta guiada hacia dicha sala.
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas piloto, el 100% de las consultas devuelvan una ruta válida hacia la sala seleccionada en menos de 3 segundos.

2. Visualización de edificio y piso
 El sistema mostrará al usuario la fotografía del edificio correspondiente y el piso en que se encuentra la sala seleccionada, con el fin de mejorar la orientación visual.
 Se considerará cumplido cuando: la fotografía y el número de piso aparezcan correctamente en el 95% de las consultas realizadas durante las pruebas.

3. Flecha guía en tiempo real
 El sistema generará una flecha en tiempo real que indique la dirección hacia la sala, ajustándose dinámicamente al girar el dispositivo.
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas de orientación, la flecha cambie de dirección con un retraso menor a 500 ms en el 90% de los intentos.

4. Cálculo de distancia hasta la sala
 El sistema mostrará la distancia aproximada en metros desde la ubicación actual del usuario hasta la sala de clases seleccionada.
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas de campo, la distancia mostrada tenga un margen de error no mayor al 10% respecto a la distancia real.

5. Listado de salas y edificios
 El sistema ofrecerá un listado de todas las salas disponibles, clasificadas por edificio, para facilitar la búsqueda sin necesidad de recordar el código exacto.
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas con usuarios, al menos el 85% pueda encontrar su sala en el listado en menos de 10 segundos.

6. Generación de estadísticas de uso
 El sistema permitirá a la administración generar estadísticas básicas de uso, tales como número de consultas por sala y horarios de mayor frecuencia.
 Se considerará cumplido cuando: el sistema registre al menos el 95% de las consultas y genere un reporte descargable en formato CSV en menos de 5 segundos.

### 4.1.2 Requerimientos de Calidad (No Funcionales)

1. Disponibilidad
 El sistema deberá estar operativo al menos el 95% del tiempo durante el semestre académico, con el fin de garantizar su utilidad a los estudiantes.
 Se considerará cumplido cuando: los registros de monitoreo muestren una disponibilidad ≥ 95% en un periodo mensual.

2. Desempeño
 El sistema deberá responder a una búsqueda de sala en un tiempo máximo de 3 segundos en el percentil 95.
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas con al menos 100 consultas simuladas, el 95% de las respuestas se produzcan en ≤ 3 segundos.

3. Usabilidad
 La interfaz deberá ser clara y permitir a un usuario encontrar una sala en un máximo de 3 pasos (buscar, confirmar y seguir la flecha).
 Se considerará cumplido cuando: en pruebas de usabilidad, al menos el 80% de los usuarios logren completar la búsqueda sin asistencia.

4. Seguridad de datos
 El sistema almacenará estadísticas y registros de consultas de forma cifrada en tránsito y en reposo, con acceso restringido por roles.
 Se considerará cumplido cuando: auditorías técnicas confirmen que los datos están cifrados con AES-256 y solo accesibles a usuarios autorizados.

5. Compatibilidad
 El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos en dispositivos móviles Android e iOS.
 Se considerará cumplido cuando: pruebas en al menos 5 modelos de dispositivos distintos confirmen su funcionamiento sin errores críticos.

### 4.1.3 Restricciones

- El sistema no debe requerir infraestructura adicional costosa, sino integrarse con los dispositivos móviles existentes de los estudiantes y docentes.

- El sistema debe cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en Chile, garantizando anonimato en el uso de estadísticas.

- El sistema deberá contar con un modo de contingencia que permita mostrar un mapa del campus en caso de pérdida de señal de geolocalización.

### Especificación de Requerimientos

| RQ01 | Búsqueda de sala por nombre o código |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema permitirá que estudiantes y docentes ingresen el nombre o código de una sala de clases, con el fin de obtener la ruta guiada hacia ella en tiempo real. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario autenticado, cuando ingrese un código o nombre de sala válido, entonces el sistema deberá devolver la ruta en menos de 3 segundos en al menos el 95% de las consultas realizadas en pruebas piloto. |

| RQ02 | Visualización de edificio y piso |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema mostrará al usuario la fotografía del edificio correspondiente y el piso en que se encuentra la sala seleccionada, con el fin de mejorar la orientación visual dentro del campus. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario que seleccione una sala válida, cuando se genere la consulta, entonces el sistema mostrará la fotografía del edificio y el número de piso en al menos el 90% de las consultas correctas durante las pruebas. |

| RQ03 | Flecha guía en tiempo real |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema generará una flecha digital en tiempo real que indique la dirección hacia la sala seleccionada, ajustándose dinámicamente a la orientación del dispositivo del usuario. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario que siga la ruta hacia una sala, cuando gire su dispositivo, entonces la flecha deberá ajustarse en menos de 500 ms en al menos el 90% de los intentos. |

| RQ04 | Validación de llegada mediante código QR |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema solicitará al usuario escanear un código QR al llegar al edificio correspondiente, con el fin de validar el avance hacia la sala seleccionada. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario que llegue al edificio correcto, cuando escanee el código QR, entonces el sistema confirmará el acceso en menos de 5 segundos en al menos el 85% de los intentos. |

| RQ05 | Modo de realidad aumentada (RA) |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema deberá permitir activar una opción de realidad aumentada que superponga flechas de orientación sobre el entorno captado por la cámara del dispositivo. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario que active la opción de RA, cuando apunte la cámara hacia el entorno, entonces el sistema deberá mostrar flechas de dirección en al menos el 80% de los escenarios de prueba en condiciones de luz normales. |

| RQ06 | Consulta de horarios de sala |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema mostrará el horario completo de la sala seleccionada, incluyendo asignaturas programadas y docentes asignados. |
| Criterios de Aceptación | Dado un usuario que seleccione una sala, cuando consulte su información, entonces el sistema deberá desplegar el horario completo de la semana con al menos un 90% de exactitud respecto a la información registrada por la administración. |

| RQ07 | Generación de estadísticas de uso |
| --- | --- |
| Tipo | Funcional |
| Enunciado | El sistema permitirá a la administración obtener estadísticas de uso, como la frecuencia de consultas y las salas más buscadas, con el fin de mejorar la gestión académica. |
| Criterios de Aceptación | Dado un administrador, cuando acceda al módulo de estadísticas, entonces el sistema deberá generar un reporte descargable en menos de 10 segundos con al menos el 95% de los registros de consultas. |

| RQ08 | Disponibilidad del sistema |
| --- | --- |
| Tipo | No Funcional |
| Enunciado | El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el semestre académico, con el fin de garantizar que los estudiantes y docentes puedan acceder en todo momento. |
| Criterios de Aceptación | Dado un periodo de monitoreo mensual, cuando se midan los registros de disponibilidad, entonces el sistema deberá mantener una disponibilidad ≥ 95%. |

| RQ09 | Desempeño |
| --- | --- |
| Tipo | No Funcional |
| Enunciado | El sistema deberá responder a una búsqueda de sala en un tiempo máximo de 3 segundos en el percentil 95, asegurando un acceso rápido a la información. |
| Criterios de Aceptación | Dado un conjunto de al menos 100 consultas simuladas, cuando se midan los tiempos de respuesta, entonces el 95% de las búsquedas deberá completarse en ≤ 3 segundos. |

| RQ10 | Usabilidad |
| --- | --- |
| Tipo | No Funcional |
| Enunciado | La interfaz del sistema deberá ser clara e intuitiva, permitiendo a los usuarios encontrar la sala en un máximo de 3 pasos: buscar, confirmar y seguir la flecha. |
| Criterios de Aceptación | Dado un grupo de estudiantes en pruebas de usabilidad, cuando utilicen el sistema, entonces al menos el 80% deberá completar la búsqueda sin asistencia adicional. |

| RQ11 | Seguridad de datos |
| --- | --- |
| Tipo | No Funcional |
| Enunciado | El sistema deberá proteger la información y estadísticas de consultas mediante cifrado en tránsito y en reposo, con acceso restringido según roles definidos. |
| Criterios de Aceptación | Dado un proceso de auditoría técnica, cuando se revisen los registros del sistema, entonces se deberá confirmar que los datos están cifrados con AES-256 y accesibles solo a usuarios autorizados. |

| RQ12 | Compatibilidad |
| --- | --- |
| Tipo | No Funcional |
| Enunciado | El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos en dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS. |
| Criterios de Aceptación | Dado un conjunto de al menos 5 modelos de dispositivos distintos, cuando se realicen pruebas de acceso, entonces el sistema deberá funcionar correctamente en al menos el 90% de ellos sin errores críticos. |

### Métricas de Éxito

Tabla de métricas

| Métrica | Definición operacional | Línea base | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precision de localizacion | % de rutas que llevan al usuario correctamente a la sala sin errores | 0 | 0.95 | Semanal |
| Uso de codigos QR | % De usuarios que validan su ruta escaneando el QR al llegar al edificio | 0 | 0.7 | Diario |
| Satisfaccion de Usuario | Puntuacion en system y usability escale (o-100) | 0 | >=75 | Trimestral |
| Taza de adopcion de realidad aumentada | % De usuarios que activan la opcion de realidad aumentada en al menos una ruta | 0 | 0.40 | Semanal |
| Asistencia de estudiantes | % De estudiantes que asisten a clases programadas al inicio del semeste | 0.60 | 0.85 | Mensual |

### Metodología

Para la planificación y organización del proyecto se adopta un enfoque híbrido, combinando la claridad secuencial del modelo Cascada con las prácticas de calidad propuestas por Extreme Programming (XP). Este marco permite estructurar el desarrollo en fases consecutivas (planificación, diseño, implementación, pruebas y entrega), manteniendo a la vez la flexibilidad necesaria para incorporar mejoras mediante pruebas frecuentes, retroalimentación continua y refactorización del código.

### 7.1 Fundamentos de la elección:

- Estructura clara: la metodología en Cascada asegura que cada fase del proyecto se documente y complete antes de pasar a la siguiente, reduciendo la ambigüedad en los entregables.

- Calidad del software: XP introduce prácticas como pruebas unitarias permanentes, integración continua y refactorización del código, garantizando que los módulos sean estables y fáciles de mantener.

- Retroalimentación constante: aunque el avance se organiza en fases secuenciales, XP permite validar tempranamente funcionalidades críticas (ejemplo: búsqueda de sala o brújula digital) con usuarios de prueba, integrando sus comentarios en fases posteriores.

- Flexibilidad controlada: este enfoque híbrido combina la planificación predecible de Cascada con la adaptabilidad de XP, asegurando un balance entre cumplimiento de plazos y capacidad de ajuste.

### 7.2 Roles en el proyecto:

- Jefe de Proyecto – Alexander Farías: responsable de la planificación general, definición de fases y seguimiento del cumplimiento de cada etapa.

- Analista y Encargado de Calidad – Joaquín Ortiz: levanta y documenta requerimientos, valida el diseño, revisa la correcta aplicación de pruebas unitarias y de integración.

- Desarrollador Full Stack – Sebastián Huanchicay: implementa el frontend y backend del sistema, integra base de datos y APIs necesarias, aplica prácticas de XP (TDD, refactorización) y realiza pruebas técnicas en cada fase.

### Cronograma

El cronograma del proyecto se estructuró siguiendo un enfoque híbrido, que combina la planificación secuencial de la metodología Cascada con prácticas de Extreme Programming (XP).

De la Cascada, se conserva la división del trabajo en fases claras y consecutivas (planificación, diseño, implementación, pruebas y validación). De XP, se adoptan prácticas de calidad como las pruebas frecuentes, la refactorización continua, la programación iterativa y la comunicación constante con los usuarios.

Este enfoque permite que el cronograma tenga una base formal y predecible, pero al mismo tiempo ofrezca flexibilidad y adaptación, asegurando que cada fase entregue resultados verificables y pueda incorporar mejoras según la retroalimentación obtenida.

El presente diagrama WBS se incorpora como recurso gráfico para ilustrar la descomposición del trabajo, mientras que la planificación temporal detallada del proyecto con fechas de inicio y término, duración de tareas, dependencias y responsables se encuentra desarrollada en la Carta Gantt, la cual se adjunta en los anexos bajo el título “Carta Gantt Tesis”.

### 9.    Plan de Pruebas Inicial

9.1 Objetivos de prueba

Garantizar que la solución cumpla los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema de guiado dentro del campus:

- Correctitud: búsqueda por nombre/código de sala, cálculo/visualización de ruta en el mapa y orientación de la flecha/brújula acorde al rumbo del usuario.

- Usabilidad: interfaz clara para estudiantes, docentes y visitantes; textos y señales visuales comprensibles en móvil.

- Confiabilidad: funcionamiento estable ante pérdida/variación de señal GPS/compás y cambios de piso/edificio.

- Rendimiento: tiempos aceptables de “primer fix” de ubicación y actualización fluida del rumbo/posición.

- Compatibilidad: comportamiento consistente en navegadores móviles y dispositivos comunes del campus.

- Integración: correcta interacción entre frontend (React), backend (Node.js/Express, MongoDB) y APIs de mapas/ubicación.

#### 9.2 Tipos de pruebas

- Pruebas unitarias: lógica de búsqueda de salas, normalización/validación de códigos, cálculo de rumbo y formateo de datos de ubicación.

- Pruebas de integración: frontend + backend (consulta de salas), frontend + API de mapas (render y marcadores), orientación (DeviceOrientation) + render de flecha en tiempo real.

- Pruebas end-to-end/aceptación (piloto en campus): recorrido real hacia varias salas, validando precisión del guiado (flecha/brújula y ruta) y satisfacción de usuarios.

- Pruebas no funcionales: rendimiento (latencia de ubicación/repintado), robustez ante errores (sin GPS, permisos denegados, sin red), compatibilidad entre dispositivos.

#### 9.3 Herramientas
Las herramientas a utilizar incluyen:

- Jest (Node/React): unitarias e integración de servicios/lógica.

- React Testing Library: pruebas de componentes UI.

- Cypress: end-to-end de flujos críticos en entorno web móvil.

- Postman: verificación manual/automatizable de endpoints del backend.

- Planillas en Excel/Sheets: catastro de casos, evidencias y resultados.

- Chrome DevTools (sensors): simulación de GPS/orientación para pruebas locales.

#### 9.4 Casos de prueba iniciales

| ID | Descripción | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Verificar búsqueda de sala válida | Usuario registrado en BD | 1. Abrir sistema 2. Ingresar código válido 3. Presionar “Buscar” | Sala: CM4 | Ruta mostrada en <3 s |
| CP-02 | Rechazo de sala inexistente | Usuario no registrado | 1. Ingresar código inválido 2. Presionar “Buscar” | Sala: XX99 | Mensaje “Sala no encontrada” |
| CP-03 | Visualización edificio y piso | Usuario con sala válida | 1. Seleccionar sala 2. Confirmar búsqueda | Edificio C, Piso 2 | Muestra fotografía y piso |
| CP-04 | Flecha guía en tiempo real | GPS y brújula activados | 1. Seleccionar sala 2. Girar dispositivo | Ruta a CM4 | Flecha ajusta en <500 ms |
| CP-05 | Validación de llegada con QR | Usuario llega a edificio | 1. Seleccionar sala 2. Escanear QR | QR válido | Confirmación de llegada |

#### 9.5 Calendario de pruebas

- En función del cronograma definido en la carta Gantt, las pruebas se organizan de la siguiente manera:

- Etapa 1 (Septiembre – Octubre 2025):

  - Pruebas unitarias de búsqueda de salas (CP-01, CP-02).

  - Validación de interfaz de usuario (tiempos de respuesta, mensajes de error).

- Etapa 2 (Octubre – Noviembre 2025):

  - Pruebas de integración de brújula digital y geolocalización (CP-03, CP-04).

  - Validación de distancia y orientación en campo.

- Etapa 3 (Noviembre 2025):

  - Pruebas de integración con QR y consulta de horarios (CP-05, CP-06).

  - Validación de datos académicos y confirmación de llegada.

- Etapa 4 (Diciembre 2025):

  - Pruebas de generación de estadísticas (CP-07).

  - Pruebas de aceptación y validación final en el campus universitario con estudiantes y docentes.

### 10. Conclusiones y Próximos Pasos

### 10.1 Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar que uno de los principales problemas en la Universidad Arturo Prat, sede Iquique, es la dificultad para ubicar las salas de clases, especialmente en estudiantes nuevos, alumnos en jornada nocturna y visitantes. Esta problemática genera retrasos en el inicio de actividades académicas, pérdida de tiempo y desorganización en la experiencia universitaria.

La propuesta de un sistema de geodirección con brújula digital y geolocalización busca dar solución a esta necesidad, ofreciendo una herramienta tecnológica que guíe al usuario en tiempo real hacia la sala seleccionada. A través de los requerimientos especificados, se definió un marco técnico y funcional que asegura la viabilidad del proyecto, considerando aspectos de usabilidad, desempeño, seguridad y compatibilidad.

Con ello, se concluye que la implementación de esta solución tiene el potencial de optimizar la organización académica, mejorar la experiencia de los estudiantes y posicionar a la universidad como pionera en innovación tecnológica aplicada a la educación superior.

### 10.2 Próximos Pasos

- Validación del prototipo: realizar pruebas piloto en el campus para evaluar la precisión del sistema, la facilidad de uso y la aceptación por parte de estudiantes y docentes.

- Ajustes técnicos: mejorar el rendimiento de la aplicación considerando los resultados de las pruebas, especialmente en escenarios de conectividad limitada.

- Escalabilidad de la solución: proyectar la integración de módulos adicionales, como la realidad aumentada (RA) para superposición de flechas en el entorno real y la instalación de tótems interactivos en puntos estratégicos del campus.

- Capacitación inicial: diseñar material de inducción para estudiantes nuevos y alumnos de jornada nocturna, con el fin de garantizar el correcto uso del sistema.

- Implementación definitiva: coordinar con la administración universitaria el despliegue oficial del sistema y su monitoreo continuo, asegurando mejoras iterativas en función del feedback recibido.